Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	30/08/2016	Mateus Tomoo Yonemoto Peixoto	Elaboração do Documento
2.0	05/10/2016	Mateus Tomoo Yonemoto Peixoto	Preenchimento

Sumário

# Objetivos deste documento

Este documento tem como objetivo auxiliar todo o grupo no processo do projeto, definindo como será controlado, monitorado, executado e finalizado. O projeto será desenvolvido ao longo da disciplina de Engenharia de Software II, ministrado pelo professor Reginaldo Ré, com duração de um semestre.

# Linha de base do Escopo do Projeto

# Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade

Os envolvidos neste projeto são:
Gerente do projeto: Mateus Yonemoto
Analista do projeto: Marco Mattos
Programador do projeto: Rômulo Meloca
Testador do projeto: Leonardo Baiser

# Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto

Abaixo listam-se as atividades a serem desempenhadas ao longo do projeto, os responsáveis por cada tarefa, bem como o tempo que cada um disporá para desempenhá-las.

# Como será medido o Progresso do Projeto

O progresso do projeto será medido conforme o diagrama de Gantt.

# Gestão de Riscos e Problemas

Há riscos de que haja provas e entregas de trabalhos de outras disciplinas coincidirem com as datas de entrega do projeto, podendo atrasar todas atividades de todos os projetos.
# Gestão da Comunicação

Para melhor comunicação, será criado um time no Slack, contendo um canal específico para cada projeto.

# Gestão de mudança de Escopo

Toda mudança deverá ser solicitada através do formulário e enviada ao Gerente de Projeto pelo slack, o Gerente de Projeto fará sua avaliação e responderá pelo mesmo canal de comunicação. O Log de Mudanças ficará na pasta do projeto e conterá todas as solicitações com seu status atualizado, mesmo que ela seja rejeitada.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Reginaldo Ré
Gerente do Projeto	Mateus Tomoo Yonemoto Peixoto	30/08/2016