TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto / Controle Socios Clube

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	23/08/2016	Mateus Tomoo Yonemoto Peixoto	Elaboração do documento
1.1	24/08/2016	Mateus Tomoo Yonemoto Peixoto	Elaboração do documento
1.2	29/08/2016	Mateus Tomoo Yonemoto Peixoto	Elaboração do documento
1.3	30/08/2016	Mateus Tomoo Yonemoto Peixoto	Elaboração do documento

# Justificativa
Há lugares onde o fluxo de pessoas entrando e saindo é muito grande. Dependendo do tamanho desse fluxo, chega a ser impossível para uma pessoa conseguir controlar a olho nú. Para melhor controle e segurança dessas pessoas, o projeto “Controle Socios Clube” visa garantir o bom funcionamento de um clube, monitorando cada entrada e saída do clube, garantindo assim, o bom funcionamento, a segurança de todos e uma melhor organização.
# Objetivo do Projeto
O objetivo principal do projeto, é garantir a segurança dos frequentadores do clube. Para isso, o sistema permitirá várias funcionalidades, como permitir que funcionários mantenha o cadastro dos sócios do clube, permitir que esses mesmo funcionários possam averiguar se um sócio pode frequentar determinado local do clube. É pretendido que o sistema funcione apenas em computadores com acesso à internet e que seja implementado uma aplicação web para tal. O tempo estimado para finalização do projeto será em média de 3.5 meses (três meses e meio). Caso o tempo estimado seja extrapolado e/ou saia do planejado, o projeto terá tido como fracassado.

# Alinhamento Estratégico
O projeto alinha-se com os interesses da disciplina de Engenharia de Software II, na medida em que requer o planejamento, gerenciamento e desenvolvimetno de um projeto.

# Responsabilidades e Partes Interessadas
Este projeto tem como stakeholders as seguintes pessoas: Mateus Yonemoto, gerente do projeto, que visa o término do planejamento dentro do prazo esperado sem que ocorra falhas. Leonardo Pontes, analista do projeto, que permitirá que o sistema seja implementado, a partir das definições que serão feitas em relação a estrutura e comportamento do sistema. Rômulo Meloca, implementador do projeto, que terá como responsabilidade dar vida ao projeto, materializando as definições feitas pelo analista. Marco Cezar, testador do projeto, que testará todas as condições especificados nos requisitos.
# Escopo
É esperado que o projeto seja finalizado no tempo estimado e que não desvie do planejado.
# Restrições
- Datas de release

# Riscos Iniciais
Risco que as ferramentas escolhidas atrasem o desenvolvimento.

# Tempo Estimado
O projeto terá uma duração média de 3.5 meses(três meses e meio).

# Custo Estimado
O projeto não terá nenhum custo.

10. Ferramentas utilizadas

Será utilizado a linguagem de programação Java e o Netbeans como ambiente de desenvolvimento. Os código-fonte serão armazenados na plataforma github. Para armazenar os dados será utilizado o MySQL. Outra possível ferramenta a ser utilizada será o Astah para modelar diagramas.

# Gerente do Projeto

Nome: Mateus Tomoo Yonemoto Peixoto	Email: mateustomoo@gmail.com

# Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura
Reginaldo Ré